**BESPRECHUNGSPROTOKOLL #3**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum | 23.10.2020 |
| Uhrzeit | 10:00-11:45 |
| Verfasser | Tobias Roth |
| Teilnehmer | Stefan-Nemanja Banov, Simon Jess, Phillip Tran, Jakob Schmidt, Timo Zaoral, Tobias Roth |
| Team | Modelling Wizard |
| Letztes Protokoll | 16.10.2020 |

**Themen:**

- Klärung der Fragen:

Dokumente auf Englisch oder Deutsch 🡪 produktbegleitende (SAS, SRS, User Manuel, Read me…,) Dokumente auf Englisch

projektbegleitende Dokumente auf Deutsch (Protokolle, Dokumentationen, CRS und BC, Ganttchart)

Wie muss das CRS aufgebaut sein?

- Update der Aufgabenstellung: Einarbeitung der an der Entwicklung beteiligten Personen, Erste Testergebnisse der GUI

- Vorstellung des aktuellen Standes des SRS, Erfassung der Issues

- Vorstellung des GANTT Charts

- Beginn mit dem SAS nachdem Lastenheft und Pflichtenheft mit Kunde abgesprochen und abgesegnet wurde 🡪 vor allem im Lastenheft stand jetzt vorhanden: Usability verbessern!

**Probleme:**

- Uneinigkeiten bei der Struktur des Projektsablauf

🡪 Einigung auf Erstellung des Pflichtenhefts, welches mit dem Kunden abgeglichen werden muss

- neue Frage: Muss jedes Teammitglied ein Teil zum Coding beitragen?

- Deadline konnte von einem Teammitglied aufgrund von technischen Problemen mit AutomationML nicht eingehalten werden

|  |  |
| --- | --- |
| Einzuhaltende Termine/Aufgaben | Pflichtenheft ergänzen,  Technische Probleme mit AutomationML lösen,  Testen von GUI Problemen,  Pflichtenheft vom Kunde absegnen lassen |
| Nächster vereinbarter Termin | 30.10.2020 |