**BESPRECHUNGSPROTOKOLL #4**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum | 30.10.2020 |
| Uhrzeit | 10:00 – 11:30 |
| Verfasser | Tobias Roth |
| Teilnehmer | Stefan-Nemanja Banov, Simon Jess, Phillip Tran, Jakob Schmidt, Timo Zaoral, Tobias Roth |
| Team | Modelling Wizard |
| Letztes Protokoll | 23.10.2020 |

**Themen:**

- Besprechung der Reviewtermine zu CRS, SRS, BC, PM 🡪 06.11.2020

- Der Äußere Rahmen des CRS steht bereits, es müssen nur noch ein paar Dinge geklärt werden, ansonsten befinden sich das Team und der Kunde auf einem Nenner

- Diskussion über CRS: Was gehört noch dazu? Was muss außen vor bleiben? 🡪 abschließende Besprechung über das CRS mit dem Kunden, um die letzten Unklarheiten/Anforderungen zu klären

- technische Probleme mit AutomationML wurden gelöst

- die GUI wurde getestet und deren Probleme erkannt, ein Usability Konzept wurde bereits erstellt

🡪 damit sind die Issues des letzten Meetings abgearbeitet, der Zeitplan wurde eingehalten

Woche 4:

🡪 Beginn des GUI-Prototyping

🡪 Abschließen des SAS (bis 12.11.)

🡪 Optimierung des Githubs (bis 12.11.)

**Probleme:**

|  |  |
| --- | --- |
| Einzuhaltende Termine/Aufgaben | Relevante Dokumente (CRS, SRS, BC, PM) bis zum Review fertigstellen |
| Nächster vereinbarter Termin | 06.11.2020 |